* CUE de la escuela: 60860100
* Nombre completo de la escuela: Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 7.
* Localidad: Banfield (Lomas de Zamora).
* Provincia: Buenos Aires.
* Profesor responsable:
* Apellido y nombre: Comesaña, Javier Alberto.
* Título de grado o profesorado: Profesor de Educación Secundaria en Informática
* Cargo docente: Profesor de Prácticas Profesionalizantes
* Correo electrónico: prof.javiercomesana@gmail.com
* Teléfono celular (con prefijo jurisdicción): 1159781986
* Por cada integrante del equipo:
* Apellido y Nombre: Abril Luana Lezcano
* Especialidad que cursa: Tecnicatura en Programación
* Ciclo del curso: 2025
* Año de cursada: 7°mo
* Apellido y Nombre: Alejo Joaquín Mirarchi
* Especialidad que cursa: Tecnicatura en Programación
* Ciclo del curso: 2025
* Año de cursada: 7°mo
* Apellido y Nombre: Alejo Valentino Caputo
* Especialidad que cursa: Tecnicatura en Programación
* Ciclo del curso: 2025
* Año de cursada: 7°mo
* Apellido y Nombre: Lucas Sebastián Ramos
* Especialidad que cursa: Tecnicatura en Programación
* Ciclo del curso: 2025
* Año de cursada: 7°mo

Planilla de distribución de tareas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Fecha de inicio** | **Duración de días** | **Duración en horas** | **Fecha de finalización** | **Responsable** |
| Entrevistas |  |  |  |  | Ramos |
| Definir el alcance |  |  |  |  | Caputo |
| Desarrollo del DER | 10- jun |  |  |  | Lezcano |
| Desarrollo del UML | 10 - jun | 1 | 3 |  | Lezcano |
| Desarrollo del FrontEnd | 09 - jun | 4 | 30 | 13 - jun | Mirarchi |
| Desarrollo del BackEnd |  |  |  |  | Caputo/Ramos |
| Desarrollo de manuales |  |  |  |  | Mirarchi |
| Grabación y edición de tutoriales |  |  |  |  | Ramos |
| Preparación de entregables |  |  |  |  | Caputo |

Entrevistas:

Definido por la facilidad de realizar preguntas concretas que brinden información.

precisa y útil para el relevamiento del sistema a desarrollar.

Definir el Alcance:

Elegido por la capacidad lógica de determinar los requisitos específicos y de mayor importancia para el sistema.

Desarrollo del DER:

Trabajado en conjunto por quienes desarrollaron el relevamiento, para una

gestión desde varias perspectivas.

Desarrollo del UML:

Por conocimiento en el área.

Desarrollo FrontEnd:

Debido a su amplio conocimiento de desarrollo el área del FrontEnd.

Desarrollo BackEnd:

Por predisposición y conocimiento en el área.

Desarrollo de manuales:

Por la habilidad de redactar textos con buen nivel gramatical, fáciles de entender.

Grabación y edición de tutoriales:

Por conocimiento en la grabación y edición de contenido audiovisual.

Preparación de entregables:

Debido a las aptitudes requeridas para la tarea.

Diagrama de Gantt:

Aclaración: Los colores indican a/las persona/s que trabajaron durante el color

designado, verificar colores en la “Planilla de distribución de tareas”.